Minuta Sprint Retrospective Sprint 3

Minuta No. 001 de Tienda Zaid & Snayder

Fecha	: Lunes 20 de abril del 2025

Hora 	: 8:00 pm

Lugar	: Reunión virtual mediante Google Meets

Siendo las 20:00 horas del día 21 de abril de 2025, se reúne el grupo: Tienda Zaid & Snayder, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, Aaron Matarrita Portuguez pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Aaron Matarrita | Presente | Scrum Master |
| Josue Porras | Presente | Desarrollador |
| Daniel Briones | Presente | Desarrollador |
| Yeiler Montes | Presente | Desarrollador |

Objetivo del Sprint:

El objetivo de este sprint fue avanzar en el desarrollo e integración de los módulos esenciales del sistema, enfocándose en su funcionalidad completa y estabilidad. Las tareas principales incluyeron:

- Módulo de Transferencias: CRUD completo en backend, tabla de historial en frontend y vista detallada.

- Módulo de Perfil: Actualización de información del usuario y cambio de contraseña.

- Correcciones pendientes del Sprint 2: Stock en compras, anulación de venta con crédito, e interfaz para abonos.

Lo que salió bien:

- Historias de usuario completadas a tiempo y según las estimaciones acordadas.

- Buena comunicación y sincronización entre frontend y backend.

- El módulo de transferencias quedó funcional y probado, con integración completa.

- Se aplicaron pruebas manuales exitosas en cambios del perfil y flujo de abonos.

- Satisfacción del cliente tras revisión del avance y pruebas funcionales.

Lo que se puede mejorar:

- Desglose de historias en tareas más específicas para mejor trazabilidad.

- Mejor distribución de tareas (algunos miembros recibieron sobrecarga).

- Uso más consistente de los puntos de historia (algunas tareas mal valoradas).

- Mayor enfoque en casos de prueba definidos antes del desarrollo.

Plan de acción:

| Acción | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Refinar historias de usuario dividiéndolas en tareas más específicas | Yeiler Montes | 21-04-2025 |
| Implementar revisión semanal de tareas asignadas | Daniel Briones | 21-04-2025 hasta 05-05-2025 (Sprint 4) |
| Definir puntos de historia correctamente en el siguiente Planning | Aaron Matarrita | 21-04-2025 |
| Documentar criterios de aceptación y casos de prueba antes de codificar. | Josue Porras. | 21-04-2025. |