Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

Sigla: EIF- 406

Nombre del curso: Ingeniería en Sistemas III

Profesor: Michael Barquero Salazar

Minuta Daily

Minuta No. 001 Tienda Zaid & Snayder

Fecha	: jueves 13 de 2025

Hora 	: 10:00

Lugar	: Reunión por Google Meets

- Asistentes:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Aaron | Presente | Equipo de desarrollo |
| Daniel | Presente | Equipo de desarrollo |
| Josue | Presente | Equipo de desarrollo |
| Yeiler | Presente | Scrum Máster |

- Reporte de Avance por Participante

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Aaron | Formulario de ventas/agregar historial de ventas/edición de valores en detalles de ventas. | Descuento de la venta de forma manual | No |
| Daniel | Módulo de permisos. | Conectarlo al front para dejarlo funcional | No |
| Josue | creación de modelo de ventas | Crear Registro de ventas (Back) | No |
| Yeiler | Supervisar el trabajo del equipo de desarrollo/ | Actualizar los casos de pruebas en las historias de usuario | No |

- Impedimentos Identificados

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

- Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Máster coordinará una reunión con el PO]

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| Formulario de ventas/agregar historial de ventas | Aaron | 60% |
| Módulo de permisos. | Daniel | 40% |
| creación de modelo de ventas | Josué | 100% |
| Edición de detalles de venta | Aaron | 100% |

- Cierre

  - Duración de la reunión: [15 minutos]

  - Próxima reunión: [Viernes 14 de Marzo 2025]

Firmantes: