Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

Sigla: EIF- 406

Nombre del curso: Ingeniería en Sistemas III

Profesor: Michael Barquero Salazar

Minuta Daily

Minuta No. 002 Tienda Zaid & Snayder

Fecha	: Viernes 14 de 2025

Hora 	: 11:14 a.m

Lugar	: Reunión de meets

- Asistentes:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Aaron | Presente | Development Team |
| Daniel | Presente | Development Team |
| Josue | Presente | Development Team |
| Yeiler | Presente | Scrum Master |

- Reporte de Avance por Participante

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Aaron | Asignar descuento | Registro de ventas | No |
| Daniel | Back con los permisos | Protección de rutas en front | No |
| Josue | Método de agregar ventas Back | Continuar la misma tarea | No |
| Yeiler | Levantar Minuta y subirla al repositorio | Levantar minuta | No |

- Impedimentos Identificados

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| Asignar descuento | Aaron | 100% |
| Método de agregar ventas back | Josue | 70% |
| Back con los permisos | Daniel | 70% |
| Levantar Minuta y subirla al repositorio | Yeiler | 100% |

- Cierre

  - Duración de la reunión: [Ejemplo: 10 minutos]

  - Próxima reunión: [Lunes 17 de marzo del 2025]

Firmantes: