Minuta Sprint Planning

Minuta No. 001 Tienda Zair y Snayder

Fecha: Lunes 10 de marzo

Hora:   19:30

Lugar: Universidad Nacional

- Asistentes:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Yeiler Montes Rojas | Presente | Scrum Master |
| Daniel Briones Vargas | Presente | Development Team |
| Josue Porras Rojas | Presente | Development Team |
| Aaron Matarrita Portuguez | Presente | Development Team |

- Objetivo del Sprint: (Descripción del propósito y enfoque del Sprint)

Completar el desarrollo del módulo de ventas.

Implementar el sistema de permisos para usuarios y realizar mejoras en la funcionalidad y detalles pendientes del módulo de productos.

- Backlog del Sprint:

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Puntos de Historia | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Como usuario, se quiere poder realizar una nueva venta con detalles. | Alta | 13 | - Poder desplegar el formulario de venta de productos. - Poder ingresar la información del producto. - Visualizar la información de los productos. |
| 2 | Como usuario, se desea poder realizar descuentos de forma manual sobre una venta. | Media | 2 | - Desplegar los campos necesarios para aplicar descuento [campo de descuento] y [botón de aplicar] - Asignar correctamente el descuento al seleccionar el botón de aplicar. |
| 3 | Como usuario, es necesario poder visualizar las ventas registradas en el sistema. | Alta | 2 | - Se despliega correctamente la tabla con los registros de las ventas. |
| 4 | Como usuario, es necesario poder filtrar el historial de ventas realizadas por medio de fechas, cliente o producto. | Alta | 4 | - Se debe poder digitar el valor del producto correctamente en el campo de búsqueda. Se debe buscar productos únicamente por los valores asignados[fechas, cliente, producto]. - Filtrar correctamente al momento de presionar el botón de búsqueda. |
| 5 | Como usuario, se necesita la opción de poder anular una venta. | Alta | 2 | - En la tabla de ventas, debe haber un botón “Acciones” que contenga un botón de “Anular”. - Al presionar el botón, el sistema debe mostrar un modal de confirmación con el mensaje (de confirmación). - Si el usuario confirma, el sistema debe actualizar el estado de la venta anulada. |
| 6 | Como usuario, se necesita una forma de poder ver el detalle de una venta realizada(Información registrada de la venta). | Media | 4 | - A la hora de consultar la venta, se pueden mostrar los datos referentes de la misma. |
| 7. | Agregar campo de cantidad en productos. | Alta | 2 | - Cuando cargue los productos, se pueda observar la cantidad de productos guardados |
| 8 | Como administrador, es necesario asignar permisos a los diferentes usuarios registrados | Media | 5 | - Cuando se le habiliten permisos a los usuarios, estos funcionen correctamente en el sistema. - Si el usuario deshabilita los permisos, se verán reflejados los cambios. |
| Velocidad del equipo |  |  |  |  |

- Desglose de Tareas

| ID | Tarea | Asignado a | Estimación (hrs) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | El formulario de realizar venta debe tener un botón para seleccionar cliente, un campo para desplegar el método de pago, un campo para agregar una nota o comentario y un botón para realizar la compra. | Aaron Matarrita | 5 |
| 1.2 | Crear una ventana con dos formularios, uno para visualizar los productos seleccionados para la venta y el otro para realizar la venta. | Aaron Matarrita | 5 |
| 1.3 | Será posible modificar los detalles de la venta (productos, cantidades) antes de poder realizarla. | Aaron Matarrita | 3 |
| 1.4 | Realizar registro de ventas (backend) | Josue Porras | 4 |
| 1.5 | Creación de parámetros para la venta y modelo (tipo de datos a recibir) | Josue Porras | 4 |
| 1.6 | Realizar validaciones (datos específicos) | Josue Porras | 5 |
| 2.1 | Creación de campo y botón para realizar el descuento a la venta. | Aaron Matarrita | 2 |
| 3.1 | Realizar metodo de mostrar las ventas (backend) | Josue Porras | 2 |
| 3.2 | Crear tabla para desplegar los datos de las ventas Registradas(Frontend) | Aaron Matarrita | 2 |
| 4.1 | Crear un campo con un botón para realizar una búsqueda específica del registro de productos. | Aaron Matarrita | 4 |
| 4.2 | Realizar método de filtraje para las ventas(backend) | Josue Porras | 4 |
| 5.1 | UI tabla de ventas con acciones que contenga un botón de anular | Aaron Matarrita | 2 |
| 5.2 | Validar que el tiempo de anulación de una venta sea válido (backend) | Daniel Briones | 2 |
| 6 | Como usuario, se necesita una forma de poder ver el detalle de una venta realizada(Información registrada de la venta). | Aaron Matarrita | 4 |
| 7.1 | Actualizar base de datos y agregar el campo para la cantidad de productos | Daniel Briones | 1 |
| 7.2 | Actualizar el backend para que me permita registrar, mostrar y actualizar la cantidad de producto | Daniel Briones | 2 |
| 7.3 | Agregar el en frontend la cantidad de producto | Daniel Briones | 2 |
| 8 | Como administrador, es necesario asignar permisos a los diferentes usuarios registrados | Daniel Briones | 5 |

- Casos de prueba

| ID | Caso de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validar visualización del historial de ventas | 1. Iniciar sesión en el sistema. 2. Seleccionar el botón "Ventas" en la barra lateral. | Se muestra la pantalla con el historial de ventas, incluyendo columnas con los datos. | Pendiente /Aprobado /Fallido |
| 2 | Validar creación de una nueva venta | 1. Seleccionar "Nueva Venta". 2. Buscar y agregar un producto(s). 3. Ingresar cantidad y verificar el subtotal. 4. Finalizar la venta. | La venta se registra correctamente y se muestra en el historial. |  |
| 3 | Validar aplicación de descuento manual | 1. Crear una nueva venta. 2. Ingresar un descuento en el campo correspondiente. 3. Presionar "Aplicar Descuento". 4. Ingresar el porcentaje de descuento a aplicar. | El descuento se aplica correctamente y el total se actualiza. |  |
| 4 | Validar filtrado de ventas por fecha | 1. Ir al historial de ventas. 2. Ingresar un rango de fechas en el filtro. 3. Presionar "Buscar". | Se muestran solo las ventas realizadas dentro del rango de fechas especificado. |  |
| 5 | Validar filtrado de ventas por cliente | 1. Ir al historial de ventas. 2. Ingresar el nombre cliente en el filtro. 3. Presionar "Buscar". | Se muestran solo las ventas asociadas al cliente especificado. |  |
| 6 | Validar filtrado de ventas por producto | 1. Ir al historial de ventas. 2. Ingresar el nombre o código del producto en el filtro. 3. Presionar "Buscar". | Se muestran solo las ventas que incluyen el producto especificado. |  |
| 7 | Validar anulación de una venta | 1. Seleccionar una venta en el historial. 2. Presionar "Acciones" y luego "Anular Venta". 3. Confirmar la anulación en el modal. | La venta cambia a estado "Anulada" y se muestra un toast de confirmación. |  |
| 8 | Validar visualización del detalle de una venta | 1. Seleccionar una venta en el historial. 2. Presionar "Ver detalle". | Se muestra un modal o pantalla con el detalle completo de la venta (productos, descuentos, total, etc.). |  |
| 9 | Validar cálculo automático del subtotal en nueva venta | 1. Crear una nueva venta. 2. Agregar un producto y modificar la cantidad. Electrónico del cliente y vendedor. | El subtotal se actualiza automáticamente al cambiar la cantidad. |  |
| 10 | Validar mensaje de error al filtrar sin resultados | 1. Ir al historial de ventas. 2. Ingresar un filtro que no coincida con ninguna venta (fecha futura). 3. Presionar "Buscar". | El sistema muestra el mensaje: "No se encontraron resultados". |  |

- Riesgos y Dependencias: (Lista de riesgos y cómo mitigarlos)

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Fallos en la base de datos | Crítico: Pérdida de datos o indisponibilidad del módulo de ventas. | Realizar copias de seguridad periódicas y configurar replicación de la base de datos. |
| Errores en el cálculo de descuentos | Alto: Pérdida de ingresos o insatisfacción del cliente. | Implementar validaciones estrictas y para el cálculo de descuentos (solo ingresar enteros para el porcentaje). |
| Falta de validación en campos de entrada | Medio: Posibles errores en el procesamiento de datos o vulnerabilidades. | Implementar validaciones en el frontend y backend para todos los campos de entrada. |

- Acuerdos y Compromisos: (Decisiones clave tomadas en la reunión)

- El equipo de desarrollo se compromete en completar todas las historias de usuario asignadas al primer sprint en el tiempo que dure el sprint.

- Al finalizar el sprint, se acordó mostrar los avances realizados al o los interesados del proyecto.

- Se acordó corroborar que las historias de usuario cumplan con los criterios de aceptación detallados para cada historia.

- Nos comprometemos a retomar cualquier historia de usuario incompleta en cualquiera de los futuros sprint según lo considere el product owner.