Minuta Sprint Retrospective Sprint 4

Minuta No. 001 de Tienda Zaid & Snayder

Fecha	: Domingo 04 de mayo del 2025

Hora 	: 9:10 pm

Lugar	: Reunión virtual mediante Google Meets

Siendo las 21:10 horas del día 04 de mayo de 2025, se reúne el grupo: Tienda Zaid & Snayder, en sesión extraordinaria previa citación realizada.

ASISTENTES:

La persona encargada que preceder la reunión, Aaron Matarrita Portuguez pasó lista y determinó que había quórum.

Los asistentes a esta reunión son:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Aaron Matarrita | Presente | Desarrollador |
| Josue Porras | Presente | Scrum Master |
| Daniel Briones | Presente | Desarrollador |
| Yeiler Montes | Presente | Desarrollador |

Objetivo del Sprint:

Desarrollar e integrar el módulo completo de reportes (análisis visual, generación, historial y programación), implementar la lógica backend de actualización de contactos de clientes y proveedores, y realizar ajustes visuales en perfil y menú.

Lo que salió bien:

- Historias de usuario completadas a tiempo y según las estimaciones acordadas.

- Buena comunicación y sincronización entre frontend y backend.

- El módulo de gráficos quedó funcional y probado, con integración completa.

- Se realizaron pruebas en clientes y proveedores, para verificar que las modificaciones en teléfonos y correos se hicieran correctamente.

- Se realizaron pruebas en la generacion de reportes tanto en PDF como Excel, todo salió según lo establecido.

- Satisfacción del cliente tras revisión del avance y pruebas funcionales.

Lo que se puede mejorar:

- Desglose de historias en tareas más específicas para mejor trazabilidad.

- Mejor distribución de puntos de historia en las tareas.

- Uso más consistente de los puntos de historia (algunas tareas mal valoradas).

- Cancelación de la funcionalidad: Reportes programados.

Plan de acción:

| Acción | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- |
| Establecer una guía clara para la asignación de puntos de historia, asegurando que reflejen la complejidad real. | Yeiler Montes | 05-05-2025 |
| Implementar una revisión de estimaciones antes del Sprint Planning para validar la consistencia de los puntos asignados. | Aaron Matarrita | 05-05-2025 |
| Documentar el motivo de la cancelación y lecciones técnicas | Daniel Briones | 05-05-2025 |
| Ajuste de carga de trabajo para evitar sobrecargos.. | Josue Porras. | 05-05-2025. |