Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

Sigla: EIF- 406

Nombre del curso: Ingeniería en Sistemas III

Profesor: Michael Barquero Salazar

Minuta Daily

Minuta No. 004 de Tienda Zaid & Snayder

Fecha	: Miercoles 19 de marzo 2025

Hora 	: 10:35 a.m

Lugar	: Reunión de meets

- Asistentes:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Aaron | Presente | Development Team |
| Daniel | Presente | Development Team |
| Josue | Presente | Development Team |
| Yeiler | Presente | Scrum Master |

- Reporte de Avance por Participante

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Aaron | Formulario de ventas y conexión entre el back y el front del módulo ventas | Visualización de detalles de una venta y Mejorar la UI de tabla de ventas agregando acciones para anular venta. | No |
| Daniel | Trabajo de permisos en front y formulario de permisos | Continuar con la integración del front con el back y agregar campo de cantidad en productos. | Si |
| Josue | Filtrar ventas y validaciones | Continuar validaciones y terminar los endpoint | No |
| Yeiler |  |  | No |

- Impedimentos Identificados

[Daniel] - [Conexión del back con el front en módulo de permisos]

- Acción propuesta para resolver bloqueos: [Investigar la estructura del código para realizar la conexión correctamente.]

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| Terminé el formulario de ventas y realicé la conexión entre el backend y el frontend, dejándolo completamente funcional. | Aaron | 100% |
| Filtrar ventas y validaciones | Josué | 80% |
| Trabajo de permisos en front y formulario de permisos | Daniel | 80% |

- Cierre

  - Duración de la reunión: [Ejemplo: 15 minutos]

  - Próxima reunión: [Viernes 21 de marzo del 2025]

Firmantes: