Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

Sigla: EIF- 406

Nombre del curso: Ingeniería en Sistemas III

Profesor: Michael Barquero Salazar

Minuta Daily

Minuta No. 005 de Tienda Zaid & Snayder

Fecha	: Viernes 21 de marzo 2025

Hora 	: 11:10 a.m

Lugar	: Reunión de meets

- Asistentes:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Aaron | Presente | Development Team |
| Daniel | Presente | Development Team |
| Josue | Presente | Development Team |
| Yeiler | Presente | Scrum Master |

- Reporte de Avance por Participante

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Aaron | Visualización de detalles de una venta y Mejorar la UI de tabla de ventas agregando acciones para anular venta. | Continuar con ver historial de ventas y ver los detalles de una venta. | No |
| Daniel | Continuar con la integración del front con el back y agregar campo de cantidad en productos. | Validar que el tiempo de anulación de una venta sea válido (Back). | No |
| Josue | Continuar validaciones y terminar los endpoint | Terminar el filtrado de ventas. | No |
| Yeiler |  |  | No |

- Impedimentos Identificados

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| Boton de anular | Aaron | 100% |
| Boton de detalles | Aaron | 80% |
| Validaciones y el endpoint | Josué | 80% |
| integración del front con el back y agregar campo de cantidad en productos. | Daniel | 80% |

- Cierre

  - Duración de la reunión: [Ejemplo: 15 minutos]

  - Próxima reunión: []

Firmantes: