Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

Sigla: EIF- 406

Nombre del curso: Ingeniería en Sistemas III

Profesor: Michael Barquero Salazar

Minuta Daily

Minuta No. 003 Tienda Zaid & Snayder

Fecha	: Lunes 14 de abril del 2025

Hora 	: 10:00

Lugar	: Reunión por Google Meets

- Asistentes:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Aaron | Presente | Scrum Máster |
| Daniel | Presente | Equipo de desarrollo |
| Josue | Presente | Equipo de desarrollo |
| Yeiler | Presente | Equipo de desarrollo |

- Reporte de Avance por Participante

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Aaron | Scrum Máster | Scrum Máster | No |
| Daniel | HU: SDI-93 – Task: SDI-104: Realizar método de filtraje de las transacciones por tipoDeTransaccion y descripción (Backend) HU: SDI-93 – Task SDI-105: Realizar validaciones (datos específicos) Epic: SDI-32 – HU_ SDI-133 Actualizar el stock de productos al registrar una nueva compra en el módulo de compras (backend) | HU: SDI-17 – Task: SDI:117 Implementar endpoint para cambiar contraseña del usuario en sesión. (backend) HU: SDI-17 – Task: SDI-118 Validar contraseña actual correcta. (backend) HU: SDI-17 – Task: SDI-119 Validar nueva contraseña cumpla criterios (mínimo de caracteres, etc.). (backend) HU: SDI-17 – Task: SDI-120 Validar confirmación coincida con la nueva contraseña. (backend) | No |
| Josue | HU: SDI-93 – Task: SDI-102 Realizar una tabla con las siguientes etiquetas: fecha, metodoPago, Monto, descripción, tipoDeTransaccion (frontend) (Continuar) | Epic: SDI- 4 - HU: SDI-95 Como usuario es necesario anular una venta que este enlazada a un crédito. | No |
| Yeiler | HU: SDI-128 – Task: SDI: 129 Agregar el botón de actualizar en la tabla de abonos(frontend) HU: SDI-128 – Task: SDI: 130 Desplegar el formulario para la edición del monto del abono(frontend) HU: SDI-128 – Task: SDI: 131 Validar el monto del abono antes de enviarlo al servidor(frontend) HU: SDI-128 – Task: SDI: 132 Mostrar una alerta cuando se realice el proceso de modificar un abono en el tiempo establecido antes de 30 min(frontend) | HU: SDI-17 – Task: SDI-114 Agregar opción "Cambiar contraseña" con campos: contraseña actual, nueva contraseña y confirmar nueva contraseña. (frontend) HU: SDI-17 – Task: SDI-112 Integrar funciones existentes para actualizar los datos del usuario en sesión. (frontend) HU: SDI-17 – Task: SDI-113: Mostrar mensaje de confirmación tras la actualización exitosa de los datos personales. (frontend) HU: SDI-17 – Task: SDI-114 Agregar opción "Cambiar contraseña" con campos: contraseña actual, nueva contraseña y confirmar nueva contraseña. (frontend) | No |

- Impedimentos Identificados

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

- Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Máster coordinará una reunión con el PO]

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| HU: SDI-93 – Task: SDI-104: Realizar método de filtraje de las transacciones por tipoDeTransaccion y descripción (Backend) | Daniel | 100% |
| HU: SDI-93 – Task SDI-105: Realizar validaciones (datos específicos) | Daniel | 100% |
| Epic: SDI-32 – HU_ SDI-133 Actualizar el stock de productos al registrar una nueva compra en el módulo de compras (backend) | Daniel | 100% |
| HU: SDI-93 – Task: SDI-102 Realizar una tabla con las siguientes etiquetas: fecha, metodoPago, Monto, descripción, tipoDeTransaccion (frontend) | Josue | 100% |
| HU: SDI-128 – Task: SDI: 129 Agregar el botón de actualizar en la tabla de abonos(frontend) | Yeiler | 100% |
| HU: SDI-128 – Task: SDI: 130 Desplegar el formulario para la edición del monto del abono(frontend) | Yeiler | 100% |
| HU: SDI-128 – Task: SDI: 131 Validar el monto del abono antes de enviarlo al servidor(frontend) | Yeiler | 100% |
| HU: SDI-128 – Task: SDI: 132 Mostrar una alerta cuando se realice el proceso de modificar un abono en el tiempo establecido antes de 30 min(frontend) | Yeiler | 100% |

- Cierre

  - Duración de la reunión: [15 minutos]

  - Próxima reunión: [miércoles 16 de abril 2025]

Firmantes: