Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

Sigla: EIF- 406

Nombre del curso: Ingeniería en Sistemas III

Profesor: Michael Barquero Salazar

Minuta Daily

Minuta No. 004 Tienda Zaid & Snayder

Fecha	: miércoles 16 de abril del 2025

Hora 	: 10:00

Lugar	: Reunión por Google Meets

- Asistentes:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Aaron | Presente | Scrum Máster |
| Daniel | Presente | Equipo de desarrollo |
| Josue | Presente | Equipo de desarrollo |
| Yeiler | Presente | Equipo de desarrollo |

- Reporte de Avance por Participante

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Aaron | Scrum Máster | Scrum Máster | No |
| Daniel | HU: SDI-17 – Task: SDI:117 Implementar endpoint para cambiar contraseña del usuario en sesión. (backend) HU: SDI-17 – Task: SDI-118 Validar contraseña actual correcta. (backend) HU: SDI-17 – Task: SDI-119 Validar nueva contraseña cumpla criterios (mínimo de caracteres, etc.). (backend) HU: SDI-17 – Task: SDI-120 Validar confirmación coincida con la nueva contraseña. (backend) | HU: SDI-17 – Task: SDI: 121 Validar enviar correo de notificación al usuario después del cambio de contraseña. (backend) HU: SDI-17 – Task: SDI: 122 Validar confirmar el proceso mediante una respuesta clara al frontend. (backend) HU: SDI-94 – Task: SDI: 100 Realizar método de eliminar transacciones en un tiempo límite. (Backend) HU: SDI-94 – Task: SDI: 101 Realizar validaciones (datos específicos) | No |
| Josue | Epic: SDI- 4 - HU: SDI-95 Como usuario es necesario anular una venta que este enlazada a un crédito. | HU: SDI-92 – Task: SDI: 106 Agregar botón de actualizar en la columna (Frontend) HU: SDI-94 – Task: SDI: 99 Agregar un botón eliminar en la columna para realizar la acción (frontend) | No |
| Yeiler | HU: SDI-17 – Task: SDI-114 Agregar opción "Cambiar contraseña" con campos: contraseña actual, nueva contraseña y confirmar nueva contraseña. (frontend) HU: SDI-17 – Task: SDI-112 Integrar funciones existentes para actualizar los datos del usuario en sesión. (frontend) HU: SDI-17 – Task: SDI-113: Mostrar mensaje de confirmación tras la actualización exitosa de los datos personales. (frontend) HU: SDI-17 – Task: SDI-114 Agregar opción "Cambiar contraseña" con campos: contraseña actual, nueva contraseña y confirmar nueva contraseña. (frontend) | HU: SDI-17 – Task: SDI-112 Integrar funciones existentes para actualizar los datos del usuario en sesión. (frontend) [CONTINUAR] HU: SDI-17 – Task: SDI-113: Mostrar mensaje de confirmación tras la actualización exitosa de los datos personales. (frontend) [CONTINUAR] | No |

- Impedimentos Identificados

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

[Nombre del integrante] - [Descripción del problema]

- Acción propuesta para resolver bloqueos: [Ejemplo: El Scrum Máster coordinará una reunión con el PO]

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| HU: SDI-17 – Task: SDI:117 Implementar endpoint para cambiar contraseña del usuario en sesión. (backend) | Daniel | 100% |
| HU: SDI-17 – Task: SDI-118 Validar contraseña actual correcta. (backend) | Daniel | 100% |
| HU: SDI-17 – Task: SDI-119 Validar nueva contraseña cumpla criterios (mínimo de caracteres, etc.). (backend) | Daniel | 100% |
| HU: SDI-17 – Task: SDI-120 Validar confirmación coincida con la nueva contraseña. (backend) | Daniel | 100% |
| Epic: SDI- 4 - HU: SDI-95 Como usuario es necesario anular una venta que este enlazada a un crédito. | Josue | 100% |
| HU: SDI-17 – Task: SDI-114 Agregar opción "Cambiar contraseña" con campos: contraseña actual, nueva contraseña y confirmar nueva contraseña. (frontend) | Yeiler | 100% |
| HU: SDI-17 – Task: SDI-112 Integrar funciones existentes para actualizar los datos del usuario en sesión. (frontend) | Yeiler | 90% |
| HU: SDI-17 – Task: SDI-113: Mostrar mensaje de confirmación tras la actualización exitosa de los datos personales. (frontend) | Yeiler | 90% |
| HU: SDI-17 – Task: SDI-114 Agregar opción "Cambiar contraseña" con campos: contraseña actual, nueva contraseña y confirmar nueva contraseña. (frontend) | Yeiler | 100% |

- Cierre

  - Duración de la reunión: [15 minutos]

  - Próxima reunión: [viernes 18 de abril 2025]

Firmantes: