Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

Sigla: EIF- 406

Nombre del curso: Ingeniería en Sistemas III

Profesor: Michael Barquero Salazar

Minuta Daily

Minuta No. 001 Tienda Zaid & Snayder

Fecha	: miércoles 23 de abril del 2025

Hora 	: 10:05

Lugar	: Reunión por Google Meets

- Asistentes:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Josue | Presente | Scrum Máster |
| Daniel | Presente | Equipo de desarrollo |
| Aaron | Presente | Equipo de desarrollo |
| Yeiler | Presente | Equipo de desarrollo |

- Reporte de Avance por Participante

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Josue | Scrum Máster | Scrum Máster | No |
| Daniel | HU: SDI-13 – Task: SDI-140 [Backend] Crear endpoint para obtener los productos más vendidos ordenados por cantidad. | HU: SDI-16 – Task: SDI-145 [Backend] Crear endpoint que retorne productos con su cantidad en stock y cantidad vendida. | No |
| Aaron | HU: SDI-16 – Task: SDI-146 [Frontend] Implementar gráfico comparativo (barras dobles: stock vs vendido). | HU: SDI-13 Task: SDI:141 [Frontend] Consumir y mostrar los datos en un gráfico de barras (top 5 productos). HU: SDI-13 - Task: SDI:142 [Frontend] Implementar filtro por rango de fechas. | No |
| Yeiler | HU: SDI-139 – Task: SDI-167 [Frontend] Aplicar truncamiento con text-overflow: ellipsis al correo en el menú. HU: SDI-139 – Task: SDI-168 [Frontend] Agregar tooltip (title) con el correo completo al pasar el mouse. | HU: SDI-136 Task: SDI:161 [Backend] Modificar la función de actualizar cliente, para que acepte los datos de teléfono(s) que se deseen modificar. HU: SDI-136 Task: SDI:162 [Backend] Validar datos recibidos y responder con mensaje de confirmación o error. | No |

- Impedimentos Identificados

*No se presentaron impedimentos.

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| HU: SDI-13 – Task: SDI-140 [Backend] Crear endpoint para obtener los productos más vendidos ordenados por cantidad. | Daniel | 100% |
| HU: SDI-16 – Task: SDI-146 [Frontend] Implementar gráfico comparativo (barras dobles: stock vs vendido). | Aaron | 90% |
| HU: SDI-139 – Task: SDI-167 [Frontend] Aplicar truncamiento con text-overflow: ellipsis al correo en el menú. | Yeiler | 100% |
| HU: SDI-139 – Task: SDI-168 [Frontend] Agregar tooltip (title) con el correo completo al pasar el mouse. | Yeiler | 100% |

- Cierre

  - Duración de la reunión: 15 minutos

  - Próxima reunión: viernes 25 de abril 2025

Firmantes: