Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

Sigla: EIF- 406

Nombre del curso: Ingeniería en Sistemas III

Profesor: Michael Barquero Salazar

Minuta Daily

Minuta No. 003 Tienda Zaid & Snayder

Fecha	: Lunes 17 de marzo del  2025

Hora 	: 1:10

Lugar	: Reunión de meets

- Asistentes:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Aaron | Presente | Development Team |
| Daniel | Presente | Development Team |
| Josue | Presente | Development Team |
| Yeiler | Presente | Scrum Master |

- Reporte de Avance por Participante

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Aaron | Continuar el formulario de ventas, campos y validaciones. | Conectar el formulario con el back. | No |
| Daniel | Cree un middleware en el back para verificar la autorización del usuario al acceder o realizar acciones dentro del sistema. | Manejar los permisos en el front y hacer pruebas | No |
| Josue | Registro de ventas. | Validaciones para el registro de ventas y creación de la función de buscar ventas. | No |
| Yeiler | Revisar los avances del proyecto | Levantar el daily | No |

- Impedimentos Identificados

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| Formulario de ventas | Aaron | 80% |
| Método de agregar ventas back | Josue | 80% |
| Back con los permisos | Daniel | 100% |

- Cierre

  - Duración de la reunión: [Ejemplo:  5 minutos]

  - Próxima reunión: [Miercoles 19 de marzo del 2025]

Firmantes: