Universidad Nacional de Costa Rica

Campus Sarapiquí

Ingeniería en Sistemas de Información

# Guía de Trabajo en clase Daily

Sigla: EIF- 406

Nombre del curso: Ingeniería en Sistemas III

Profesor: Michael Barquero Salazar

Minuta Daily

Minuta No. 001 Tienda Zaid & Snayder

Fecha	: viernes 02 de mayo del 2025

Hora 	: 10:10

Lugar	: Reunión por Google Meets

- Asistentes:

| Colaborador | Estado | Rol |
| --- | --- | --- |
| Josue | Presente | Scrum Máster |
| Daniel | Presente | Equipo de desarrollo |
| Aaron | Presente | Equipo de desarrollo |
| Yeiler | Presente | Equipo de desarrollo |

- Reporte de Avance por Participante

| Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Bloqueos o impedimentos? |
| --- | --- | --- | --- |
| Josue | Scrum Máster | Scrum Máster | No |
| Daniel | HU: SDI-15 – Task: SDI-149 [Backend] Crear endpoint para generar y enviar los datos del reporte solicitado. HU: SDI-134 - Task: SDI-155 [Backend] Crear endpoint para listar los reportes generados por el usuario | HU: SDI-169 – Task: SDI-171 [Backend] Crear endpoint para guardar configuraciones de reportes programados. HU: SDI-169 – Task: SDI-172 [Backend] Implementar cronjob para ejecutar y enviar reportes automáticamente. HU: SDI-135 – Task: SDI-158 [Backend] Crear endpoint para obtener reportes programados existentes. | No |
| Aaron | HU: SDI-15 Task: SDI-148 [Frontend] Crear formulario con selección de tipo de reporte, fechas y formato. HU: SDI-15 Task: SDI-150 [Frontend] Mostrar vista previa del reporte en tabla antes de exportar. HU: SDI-169 Task: SDI-170 [Frontend] Crear sección en el formulario para programar el reporte (frecuencia, correo, tipo). | HU: SDI-15 Task: SDI-151 [Frontend] Implementar exportación en PDF, Excel usando librerías. HU: SDI-134 Task: SDI-156 [Frontend] Mostrar los reportes en tabla con columnas: Nombre, Tipo, Fecha, Estado, Formato. HU: SDI-134 Task: SDI-157 [Frontend] Agregar acciones para visualizar y descargar cada reporte. HU: SDI-135 Task: SDI-159 [Frontend] Mostrar los reportes programados en tabla con columnas: Nombre, Tipo, Frecuencia, Estado, Formato. HU: SDI-135 Task: SDI-160 [Frontend] Agregar acciones para visualizar, descargar o eliminar programación. | No |
| Yeiler | HU: SDI-138 - Task: SDI-165 [Frontend] Reorganizar el layout del perfil en secciones: Información y Seguridad. HU: SDI-138 – Task: SDI-166 [Frontend] Aplicar estilos visuales mejorados y diseño responsive. | Ayudar a los otros compañeros de desarrollo en las tareas pendientes | No |

- Impedimentos Identificados

No hubo impedimentos.

- Cumplimiento de tareas asignadas

| Tarea | Responsable | Grado de conclusión |
| --- | --- | --- |
| HU: SDI-15 – Task: SDI-149 [Backend] Crear endpoint para generar y enviar los datos del reporte solicitado. | Daniel | 100% |
| HU: SDI-134 - Task: SDI-155 [Backend] Crear endpoint para listar los reportes generados por el usuario | Daniel | 100% |
| HU: SDI-15 Task: SDI-148 [Frontend] Crear formulario con selección de tipo de reporte, fechas y formato. | Aaron | 100% |
| HU: SDI-15 Task: SDI-150 [Frontend] Mostrar vista previa del reporte en tabla antes de exportar. | Aaron | 100% |
| HU: SDI-169 Task: SDI-170 [Frontend] Crear sección en el formulario para programar el reporte (frecuencia, correo, tipo). | Aaron | 90% |
| HU: SDI-138 - Task: SDI-165 [Frontend] Reorganizar el layout del perfil en secciones: Información y Seguridad. | Yeiler | 100% |
| HU: SDI-138 – Task: SDI-166 [Frontend] Aplicar estilos visuales mejorados y diseño responsive. | Yeiler | 100% |

- Cierre

  - Duración de la reunión: 15 minutos

  - Próxima reunión:

Firmantes: